## Slide 1: Microsoft Solution Framework

## Slide 2: Introducción a MSF
La creación de soluciones comerciales significativas a tiempo y dentro del presupuesto requiere un enfoque probado. Es así como Microsoft Solutions Framework proporciona un marco de trabajo que se adapta para entregar con éxito soluciones de tecnología de la información más rápido, requiriendo menos personas y con menos riesgo y al mismo tiempo permitirá obtener resultados de mayor calidad
MSF ayuda a los equipos a abordar directamente las causas más comunes de fallas en proyectos de tecnología para mejorar las tasas de éxito, la calidad de la solución y el impacto comercial.

## Slide 3
Creado para hacer frente a la naturaleza dinámica de los proyectos y entornos tecnológicos, MSF fomenta la capacidad de adaptarse al cambio continuo dentro del curso de un proyecto. MSF se denomina un marco de trabajo en lugar de metodología por razones específicas.
A diferencia de una metodología prescriptiva, MSF proporciona un marco flexible y escalable que se puede adaptar para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto (independientemente de su tamaño o complejidad) para planificar, construir e implementar soluciones tecnológicas impulsadas por el negocio. La filosofía de MSF sostiene que no existe una estructura o proceso único que se aplique de manera óptima a los requisitos y entornos de todos los proyectos. Reconoce que, no obstante, existe la necesidad de orientación

## Slide 4
Como marco, MSF proporciona esta guía sin imponer tantos detalles prescriptivos que su uso se limite a una gama limitada de escenarios de proyectos. Los componentes de MSF se pueden aplicar individual o colectivamente para mejorar las tasas de éxito para los siguientes tipos de proyectos:
  Proyectos de desarrollo de software, incluidas aplicaciones móviles, web y de comercio electrónico y servicios web
  Proyectos de implementación de infraestructura, que incluyen implementaciones de escritorio, actualizaciones del sistema operativo, implementaciones de mensajería empresarial e implementaciones de sistemas de administración de configuración y operaciones.
  Proyectos de integración de aplicaciones empaquetados, que incluyen suites de productividad personal, planificación de recursos empresariales (ERP) y soluciones de gestión de proyectos empresariales.
  Cualquier combinación compleja de los anteriores.

## Slide 5: Historia MSF
Microsoft Solutions Framework se introdujo por primera vez en 1994 como una colección suelta de las mejores prácticas de los esfuerzos de desarrollo de productos de Microsoft y los compromisos de los Servicios de consultoría de Microsoft. MSF ha evolucionado desde entonces basándose en el aprendizaje deliberado de las mejores prácticas exitosas del mundo real.
Los elementos de MSF se basan en las mejores prácticas reconocidas de la industria e incorporan los más de 25 años de experiencia de Microsoft en la industria de alta tecnología. Estos elementos están diseñados para trabajar juntos para ayudar a los consultores, socios y clientes a abordar muchos de los desafíos importantes que se encuentran a lo largo del ciclo de vida de la tecnología.

## Slide 6
MSF utiliza este conjunto de mejores prácticas del mundo real, que han sido probadas tanto interna como externamente, y las simplifica, consolida y verifica para facilitar su comprensión y adopción por parte de socios y clientes.
Ahora, un marco sólido y maduro, MSF es administrado y desarrollado por un equipo de productos dedicado dentro de Microsoft, con la orientación y revisión de un consejo asesor internacional de expertos en la materia. MSF también sigue basándose en la experiencia actual de Microsoft.

## Slide 7: Retos y oportunidades
Es bien sabido que el entorno empresarial actual se caracteriza por la complejidad, la interconexión global y la aceleración de todo, desde las demandas de los clientes hasta los métodos de producción y la tasa de cambio en sí. También se reconoce que la tecnología ha contribuido a cada uno de estos factores. Es decir, la tecnología es a menudo una fuente de complejidad adicional, apoya las conexiones globales y ha sido uno de los principales catalizadores del cambio.

## Slide 8
Comprender y utilizar las oportunidades que brindan los cambios tecnológicos se ha convertido en una de las principales causas de consumo de tiempo y recursos en las organizaciones. Los sistemas de información y las organizaciones de tecnología (en lo sucesivo, TI) se han sentido frustrados por el tiempo y el esfuerzo necesarios para desarrollar e implementar soluciones impulsadas por el negocio basadas en la tecnología cambiante.
Las organizaciones tecnológicas son cada vez más conscientes del impacto negativo y los riesgos comerciales inaceptables que conllevan los resultados de mala calidad. En un intento por hacer mejor su trabajo, buscan la orientación de los líderes de la industria. Los proyectos de desarrollo e implementación de tecnología pueden ser extremadamente complejos, lo que contribuye a su dificultad y la tecnología por sí sola puede ser un factor en los fracasos de los proyectos; sin embargo, rara vez es la causa principal.

## Slide 9
Sorprendentemente, la experiencia ha demostrado que el resultado de un proyecto exitoso está más relacionado con las personas y los procesos involucrados que con la complejidad de la tecnología en sí. Cuando la organización y gestión de personas y procesos se rompe, se pueden observar los siguientes efectos en los proyectos:
  Partes interesadas desconectadas y / o aportes comerciales irregulares, aleatorios o insuficientes en el proceso, lo que provoca que las necesidades críticas no se capten.
  Equipos que no comprenden el problema empresarial, no tienen roles claramente definidos y luchan por comunicarse interna y externamente.
  Listas de requisitos que no abordan los problemas reales del cliente, que no pueden implementarse como se indica, omiten características importantes e incluyen características sin fundamento.
  Un enfoque de proyecto vago que los participantes no comprenden bien, lo que genera confusión, exceso de trabajo, falta de elementos y reducción de la calidad de la solución.
  Transferencia deficiente de los equipos de proyecto a las operaciones, lo que provoca retrasos prolongados en la realización del producto o soluciones alternativas costosas para satisfacer las demandas comerciales.

## Slide 10
Las organizaciones que superan estos problemas obtienen mejores resultados para su negocio a través de una mayor calidad de productos y servicios, una mayor satisfacción del cliente y entornos de trabajo que atraen a las mejores personas de la industria.
Estos factores se traducen en un impacto positivo en los resultados y mejoras en la eficacia estratégica de la organización. Es posible cambiar los comportamientos organizacionales para abordar de manera efectiva estos desafíos y lograr resultados sobresalientes, pero requiere dedicación, compromiso y liderazgo.
Para lograr esto, es necesario forjar vínculos entre TI y el negocio: vínculos de comprensión, responsabilidad, colaboración y comunicaciones. MSF fue diseñado y construido para proporcionar el marco para esta transición.

## Slide 11: Términos claves MSF
Como marco de trabajo, MSF contiene múltiples componentes que pueden usarse individualmente o adoptarse como un todo integrado. En conjunto, crean un enfoque sólido pero flexible para la ejecución exitosa de proyectos de tecnología.
  Principios fundamentales: Los principios básicos en los que se basa el marco. Expresan valores y estándares que son comunes a todos los elementos del marco.
  Modelos MSF: Descripciones esquemáticas o "mapas mentales" de la organización de los equipos y procesos del proyecto (Modelo de equipo y Modelo de proceso, dos de los principales componentes que definen el marco).

## Slide 12: Principios fundamentales de MSF
En el núcleo de MSF se encuentran ocho principios fundamentales:
  Fomentar las comunicaciones abiertas
  Trabajar hacia una visión compartida
  Empoderar a los miembros del equipo
  Establecer una responsabilidad clara y compartida
  Enfocarse en brindar valor comercial
  Mantenerse ágil y esperar cambios
  Invertir en calidad
  Aprender de Todas las experiencias
Juntos, estos principios expresan la filosofía de MSF y forman la base de un enfoque coherente para organizar a las personas y los procesos de los proyectos emprendidos para ofrecer soluciones tecnológicas. Son la base tanto de la estructura como de la aplicación de MSF.

## Slide 13
Aunque se ha demostrado que cada principio tiene sus propios méritos, muchos son interdependientes, esto quiere decir que la aplicación de uno apoya la aplicación exitosa de otro.
Cuando estos principios se aplican en conjunto, crean una base sólida que permite que MSF funcione bien en una amplia gama de proyectos que varían en tamaño, complejidad y tipo. Los siguientes ejemplos ilustran cómo MSF aplica cada principio a modelos o disciplinas de MSF.

## Slide 14: Fomentar las comunicaciones abiertas
“El desastre del programa, la omisión de funcionalidades y los errores del sistema surgen porque la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la mano derecha ... Entonces, ¿cómo se comunicarán los equipos entre sí? De tantas formas como sea posible”
  Frederick Brooks

## Slide 15
Los proyectos y soluciones tecnológicos son construidos y entregados por la actividad humana. Cada persona en un proyecto aporta sus propios talentos, habilidades y perspectiva al equipo. Para maximizar la efectividad individual de los miembros y optimizar la eficiencia en el trabajo, la información debe estar disponible y compartirse activamente.
Sin la comunicación abierta que proporciona un amplio acceso a dicha información, los miembros del equipo no podrán realizar su trabajo de manera eficaz ni tomar buenas decisiones. A medida que los proyectos aumentan en tamaño y complejidad, la necesidad de comunicaciones abiertas se vuelve aún más urgente.
El intercambio de información únicamente sobre la base de la necesidad de saber (la norma histórica) puede dar lugar a malentendidos que perjudican la capacidad de un equipo para ofrecer una solución significativa. El resultado final de una comunicación tan restringida puede ser soluciones inadecuadas y expectativas no satisfechas.

## Slide 16
MSF propone un enfoque abierto e inclusivo de las comunicaciones, tanto dentro del equipo como con los clientes.
Un flujo libre de información no solo reduce las posibilidades de malentendidos y esfuerzo desperdiciado, sino que también asegura que todos los miembros del equipo puedan contribuir a reducir las incertidumbres que rodean el proyecto al compartir información que pertenece a sus respectivos dominios.
Cuando se utiliza durante todo el ciclo de vida del proyecto, las comunicaciones abiertas fomentan la participación activa del cliente, el usuario y las operaciones. Esta participación también está respaldada por la incorporación del concepto de comunicaciones abiertas en la definición de hitos clave en el Modelo de proceso.

## Slide 17: Trabajar hacia una visión compartida
Todos los grandes equipos comparten una visión clara. Esta visión se expresa mejor en forma de declaración de visión. Aunque concisa (no más de uno o dos párrafos), la declaración de visión describe hacia dónde se dirige el negocio y cómo la solución propuesta ayudará a lograr valor comercial.
Tener una visión generalizada a largo plazo e ilimitada inspira al equipo a superar su miedo a la incertidumbre y la preocupación por el estado actual de las cosas y alcanzar lo que podría ser. Sin una visión compartida, los miembros del equipo y las partes interesadas pueden tener puntos de vista contradictorios sobre los objetivos y el propósito del proyecto y ser incapaces de actuar como un grupo cohesionado.

## Slide 18
La visión compartida es uno de los componentes clave de los modelos de proceso y equipo de MSF, y hace hincapié en la importancia de comprender las metas y los objetivos del proyecto. Cuando todos los participantes comprenden la visión compartida y están trabajando para lograrla, pueden alinear sus propias decisiones y prioridades con el propósito más amplio del equipo representado por esa visión. Sin esta visión, el valor comercial de una solución se inclinará hacia la mediocridad.
Aclarar y comprometerse con una visión compartida es tan importante que es el objetivo principal de la primera fase de cualquier proyecto de MSF.

## Slide 19: Empoderar a los miembros del equipo
La falta de empoderamiento no solo disminuye la creatividad, sino que también reduce la moral y frustra la capacidad de crear equipos de alto rendimiento. Las empresas que señalan a las personas para elogiarlas o culparlas socavan la base para empoderar a un equipo.
En un equipo eficaz, todos los miembros están capacitados para cumplir con sus propios compromisos y para sentirse seguros de que otros miembros del equipo también cumplirán con los suyos.
De igual forma, los clientes pueden asumir que el equipo cumplirá con sus compromisos y planificarán en consecuencia. Construir una cultura que apoye y nutra a los equipos y miembros del equipo empoderados puede ser un desafío y requiere un compromiso por parte de la organización

## Slide 20
El empoderamiento tiene un impacto profundo en MSF. El modelo de equipo de MSF se basa en el concepto de un equipo de pares y la naturaleza empoderada implícita de dichos miembros del equipo. Los miembros del equipo empoderados se responsabilizan a sí mismos y a los demás de los objetivos y entregables del proyecto.
Los equipos empoderados aceptan la responsabilidad de la gestión de los riesgos del proyecto y la preparación del equipo y, por lo tanto, gestionan de forma proactiva dicho riesgo y preparación para garantizar la mayor probabilidad de éxito.
El resultado es un cronograma que el equipo puede soportar porque cree en él. Los miembros del equipo de MSF confían en que cualquier retraso será informado tan pronto como se conozca, liberando así a los líderes del equipo para que desempeñen un papel más facilitador, ofreciendo orientación y asistencia cuando sea más crítico

## Slide 21: Establecer una responsabilidad clara y compartida
El fallar al momento de establecer líneas de responsabilidad en los proyectos a menudo resulta en esfuerzos duplicados o entregables faltantes. Estos son síntomas de equipos disfuncionales que no pueden progresar a pesar del esfuerzo aplicado.
Igual de desafiantes son los proyectos ejecutados de manera autocrática que sofocan la creatividad, minimizan las contribuciones individuales y desempoderan a los equipos. En proyectos de tecnología donde el capital humano es el recurso principal, esta es una receta para el fracaso.

## Slide 22: Enfocarse en brindar valor comercial
Los proyectos que se saltan se apresuran o no son claros en la definición del valor comercial del proyecto sufren en etapas posteriores, ya que la acción sin propósito se vuelve difícil de canalizar hacia resultados productivos y eventualmente pierde impulso a nivel de equipo y dentro de la organización. Esto puede resultar en un desastre total, desde fechas de entrega perdidas, hasta la entrega de algo que no cumple ni siquiera con los requisitos mínimos del cliente o incluso proyectos cancelados.
Al enfocarse en mejorar el negocio, las actividades de los miembros del equipo tendrán muchas más probabilidades de lograrlo. Es por eso que, si bien muchos proyectos de tecnología se centran en la entrega de tecnología, la tecnología no se entrega por sí misma; las soluciones deben valor comercial tangible.

## Slide 23: Mantenerse ágil y esperar cambios
Los enfoques tradicionales de gestión de proyectos y los modelos de procesos de entrega de soluciones en "cascada" asumen un nivel de predicción que no es tan común en los proyectos de tecnología como podría serlo en otras industrias.
A menudo, ni el resultado ni los medios para lograrlo se comprenden bien y la exploración se convierte en parte del proyecto. Cuanto más busca una organización maximizar el impacto comercial de una inversión en tecnología, más se aventuran en nuevos territorios.
Este nuevo terreno es demasiado incierto y sujeto a cambios a medida que la exploración y la experimentación dan como resultado nuevas necesidades y métodos. Fingir o exigir certeza ante esta incertidumbre sería, como mínimo, poco realista y, como mucho, disfuncional.

## Slide 24
Hace el supuesto fundamental de que se deben esperar cambios continuos y que es imposible aislar un proyecto de entrega de soluciones de estos cambios. Además de los cambios debidos a orígenes puramente externos, MSF aconseja a los equipos que esperen cambios de las partes interesadas e incluso el propio equipo.
Por ejemplo, reconoce que los requisitos del proyecto pueden ser difíciles de articular desde el principio y que a menudo sufrirán modificaciones importantes a medida que las posibilidades se vuelvan más claras para los participantes. MSF ha diseñado sus modelos de equipo y proceso para anticipar y gestionar el cambio.
El modelo de proceso de MSF proporciona una imagen clara del estado de la entrega en cada etapa progresiva y así el equipo puede identificar más fácilmente el impacto de cualquier cambio y lidiar con él de manera efectiva, minimizando los efectos secundarios negativos y optimizando los beneficios.

## Slide 25: Invertir en calidad
La calidad puede verse simplemente como un reflejo directo de la estabilidad de un producto o como la compleja compensación de la entrega, el costo y la funcionalidad. Independientemente de cómo se defina, la calidad es algo que no ocurre por accidente.
La idea de la mejora de la calidad complementa los deseos humanos básicos de enorgullecernos de nuestro trabajo, aprendizaje y empoderamiento. Por tanto, una inversión en calidad se convierte en una inversión en personas, así como en procesos y herramientas.
Los programas de gestión de la calidad exitosos reconocen esto e incorporan la calidad en la cultura de la organización. Todos enfatizan la necesidad de invertir continuamente en calidad porque las expectativas de calidad con el tiempo están aumentando

## Slide 26
En el modelo de proceso de MSF, a medida que los entregables del proyecto se producen y revisan progresivamente, las pruebas aumentan la calidad, comenzando en la primera fase del ciclo de vida del proyecto y continuando a través de cada una de sus cinco fases.
El modelo define hitos clave y sugiere hitos intermedios que miden la solución frente a los criterios de calidad establecidos por el equipo, liderado por el rol de prueba y las partes interesadas. La realización de revisiones en estos hitos garantiza un enfoque continuo en la calidad y brinda oportunidades para hacer correcciones a mitad de camino si es necesario.

## Slide 27: Aprender de todas las experiencias
Cuando se observa el aumento en la tasa de éxito de los proyectos de tecnología y cuando se considera que las principales causas del fracaso no han cambiado con el tiempo, parecería que, como industria, no aprendemos de nuestros proyectos fallidos.
Tomarse el tiempo para aprender con plazos ajustados y recursos limitados es difícil de hacer, y más difícil de justificar, tanto para el equipo como para las partes interesadas. Sin embargo, el fracaso de aprender de todas las experiencias es una garantía que se repetirá.
Capturar y compartir las mejores prácticas técnicas y no técnicas es fundamental para la mejora continua y el éxito continuo porque:
  Permite que los miembros del equipo se beneficien de las experiencias de éxito y fracaso de los demás.
  Ayuda a los miembros del equipo a repetir los éxitos.
  Institucionaliza el aprendizaje a través de técnicas como revisiones y retrospectivas.

## Slide 28
MSF asume que mantener el enfoque en la mejora continua a través del aprendizaje conducirá a un mayor éxito. El conocimiento derivado de un proyecto que luego estará disponible para que otros lo utilicen en el próximo proyecto disminuirá la incertidumbre en torno a la toma de decisiones basada en información inadecuada.
Las revisiones de hitos planificadas en todo el Modelo de proceso de MSF ayudan a los equipos a realizar correcciones a mitad de camino y evitar la repetición de errores. Además, capturar y compartir este aprendizaje crea las mejores prácticas a partir de las cosas que salieron bien.

## Slide 29: Modelos del MSF
Los modelos de MSF representan la aplicación de los principios fundamentales descritos anteriormente, a los aspectos de “personas y procesos” de los proyectos de tecnología, aquellas áreas que tienen el mayor impacto en el éxito del proyecto.
El modelo de equipo y el modelo de proceso son descripciones esquemáticas que muestran visualmente la organización lógica de los equipos de proyecto en torno a grupos de funciones y actividades de proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Estos modelos encarnan los principios fundamentales e incorporan las disciplinas centrales; sus detalles se refinan mediante conceptos clave y sus procesos se aplican a través de prácticas y recomendaciones comprobadas. A medida que se describe cada modelo, se pueden reconocer los principios y disciplinas fundamentales subyacentes.

## Slide 30: Modelo de Equipo
z
El modelo de equipo de MSF define los roles y responsabilidades de un equipo de pares que trabajan en proyectos de tecnología de la información en roles multidisciplinarios interdependientes. El siguiente diagrama es una descripción lógica del modelo.

## Slide 31
El modelo de equipo de MSF se basa en la premisa de que cualquier proyecto de tecnología debe alcanzar ciertos objetivos clave de calidad para ser considerado exitoso.
Alcanzar cada objetivo requiere la aplicación de un conjunto diferente de habilidades y áreas de conocimiento relacionadas, cada una de las cuales, está encarnada por roles de equipo. Las habilidades y áreas de conocimiento relacionadas se denominan áreas funcionales y definen los dominios de cada función.

## Slide 32
Por ejemplo, el rol de funciones de gestión de programas contiene las áreas funcionales de gestión de proyectos, arquitectura de soluciones, garantía de procesos y servicios administrativos.
En conjunto, estos roles tienen la amplitud para cumplir con todos los criterios de éxito del proyecto; el fracaso de una función para lograr sus objetivos pone en peligro el proyecto.
Por lo tanto, cada rol se considera igualmente importante en este equipo de pares, las decisiones importantes se toman en conjunto y cada rol aporta la perspectiva única de su grupo representativo.

## Slide 33
Los objetivos y roles asociados se muestran en la tabla.
Objetivo de calidad clave | Rol del equipo
Entrega dentro de las limitaciones del proyecto | Administración del programa
Entrega según las especificaciones del producto | Desarrollo
Lanzamiento después de abordar todos los problemas | Prueba
Implementación fluida y administración continua | Administración de lanzamientos
Rendimiento del usuario mejorado | Experiencia del usuario
Clientes Satisfechos | Administración del Producto

## Slide 34
El modelo de equipo representa la compilación de las mejores prácticas de la industria para proyectos de tecnología y trabajo en equipo empoderados que se centran en lograr estos objetivos, para luego aplicarlos dentro del modelo de proceso para delinear actividades y crear entregables específicos para ser producidos por el equipo.
Estos objetivos primarios de calidad definen e impulsan al equipo.
Tenga en cuenta que un rol no es lo mismo que una persona: varias personas pueden asumir un solo rol o una persona puede asumir más de un rol, por ejemplo, cuando el modelo debe reducirse para proyectos pequeños.

## Slide 35
Lo importante en la adopción del modelo de equipo es que todos los objetivos de calidad deben estar representados en el equipo y que las diversas partes interesadas del proyecto deben saber quién en el equipo es responsable de ellos.
El modelo de equipo de MSF explica cómo se puede utilizar esta combinación de roles para escalar y respaldar grandes proyectos con un gran número de personas mediante la definición de dos tipos de subequipos: función y característica

## Slide 36
Los equipos de función son subequipos unidisciplinarios que están organizados por rol funcional. El rol de desarrollo a menudo lo desempeñan uno o más equipos de funciones. Los equipos de funciones, el segundo tipo, son subequipos multidisciplinarios que se crean para centrarse en la creación de funciones o capacidades específicas de una solución.

## Slide 37
El modelo de equipo es quizás el aspecto más distintivo de MSF. En el corazón del modelo de equipo está el hecho de que los proyectos de tecnología deben adoptar las perspectivas de calidad dispares y, a menudo, yuxtapuestas de varias partes interesadas, incluidas las operaciones, el negocio y los usuarios. El modelo de equipo fomenta esta fusión de diversas ideas, reconociendo así que los proyectos de tecnología no son exclusivamente un esfuerzo de TI.

## Slide 38: El modelo de proceso de MSF
Cada proyecto pasa por un ciclo de vida, un proceso que incluye todas las actividades del proyecto que se llevan a cabo hasta su finalización y transición a un estado operativo. La función principal de un modelo de ciclo de vida es establecer el orden en el que se realizan las actividades del proyecto.
El modelo de ciclo de vida apropiado puede agilizar un proyecto y ayudar a garantizar que cada paso acerque el proyecto a una finalización exitosa.

## Slide 39
z
A continuación, se muestra una vista simple del ciclo de vida del modelo de proceso

## Slide 40: Visión
La fase de visión es el período durante el cual la dirección del proyecto define los requisitos operativos y de calidad, así como los objetivos generales del proyecto.
La tarea comienza con la determinación de la estructura y servicios que se quieren configurar y, a continuación, se llega a un acuerdo con la parte administrativa.
Esta fase, también conocida como de previsión, culmina con la visión y ámbito claves aprobados, lo que indica el acuerdo del equipo y de la administración en la dirección del proyecto. Además, se completa la evaluación de riesgos preliminar.

## Slide 41: Planificación
La fase de planificación es el período durante el cual se define qué se va a crear y distribuir, además de cómo y cuándo se llevará a cabo. Esta fase culmina con la aprobación del diseño del proyecto, que indica:
  El acuerdo de la dirección del proyecto,
  La administración de la empresa
  Los participantes claves del proyecto en cuanto a lo que se va a proporcionar y cuándo.

## Slide 42: Desarrollo
La fase de desarrollo es la etapa en que el equipo crea el producto a través de acciones concretas y previamente planificadas. En este período se concentran los esfuerzos en la implementación de soluciones tecnológicas a todas las exigencias de los consumidores finales del producto final del proyecto.
En esta fase pueden surgir los cambios más drásticos que sufrirá el diseño preliminar que se elaboró en la fase anterior, en concordancia con los ajustes necesarios para ejecutar los acuerdos que puedan surgir a última hora entre los consumidores finales, los negociadores y el equipo desarrollador.
Esta fase concluye con la entrega del producto preliminar terminado y listo para las pruebas.

## Slide 43: Estabilización
La fase de estabilización es el período durante el cual el equipo prueba la solución. Es importante probar todos los procesos y la interrelación entre ellos en un entorno lo más parecido posible al de producción definitiva y bajo una carga muy similar (en algunos casos superior) a la que estará sometido el producto final, para asegurar que la distribución se realiza sin problemas. La prueba debe estar disponible durante el ciclo de vida del proyecto.
Una vez realizada la prueba, el equipo dirige la tecnología y la estabiliza como preparación para su lanzamiento.
La etapa de estabilización culmina con el lanzamiento, que indica que la solución está lista para su distribución en producción.

## Slide 44
La fase de distribución o despliegue es el período durante el cual el equipo distribuye la solución a todos los sitios y se asegura de que sea estable y de que se pueda utilizar.
Los procesos de supervisión y control de calidad se utilizan durante esta etapa para asegurar que la versión liberada cumple las expectativas del cliente, en este caso el aparato técnico - administrativo de la empresa, y los requisitos especificados en la etapa de previsión y diseño.
La etapa de distribución culmina con la finalización de la distribución, en cuyo momento la responsabilidad de la solución pasa a ser parte de los equipos de operaciones y soporte técnico.

## Slide 45: Características
El modelo de proceso combina conceptos de los modelos tradicionales en cascada y en espiral para aprovechar las fortalezas de cada uno.
El modelo de proceso combina los beneficios de la planificación basada en hitos del modelo en cascada con los entregables del proyecto en iteración incremental del modelo en espiral.
El modelo de proceso de MSF se basa en fases e hitos. En un nivel, las fases pueden verse simplemente como períodos de tiempo con énfasis en ciertas actividades destinadas a producir los entregables relevantes para esa fase.

## Slide 46
Sin embargo, las fases de MSF son más que eso; cada uno tiene su propio carácter distintivo y el final de cada fase representa un cambio en el ritmo y el enfoque del proyecto. Las fases pueden verse sucesivamente como exploratorias, investigadoras, creativas, decididas y disciplinadas.
Los hitos son puntos de revisión y sincronización para determinar si se han cumplido los objetivos de la fase, nos brindan oportunidades explícitas para que el equipo ajuste el alcance del proyecto para reflejar los requisitos cambiantes del cliente o del negocio y para adaptarse a los riesgos y problemas que puedan materializarse durante el curso del proyecto

## Slide 47
Además, los hitos traen el cierre de cada fase, permiten un cambio de responsabilidades para dirigir muchas actividades y alientan al equipo a adoptar una nueva perspectiva más apropiada para el objetivo de la siguiente fase.
El cierre se demuestra mediante la entrega de resultados tangibles que el equipo produce durante cada fase y cuando el equipo y el cliente alcanzan un nivel de consenso en torno a esos entregables. Este cierre, y las salidas asociadas, se convierte en el punto de inicio para la siguiente fase.

## Slide 48
El modelo de proceso permite que un equipo responda a las solicitudes de los clientes y aborde los cambios en una solución a mitad de camino, cuando sea necesario.
También permite que un equipo entregue partes clave de la solución más rápido de lo que sería posible de otra manera al enfocarse primero en las características de mayor prioridad y mover las menos críticas a versiones posteriores.

## Slide 49
El modelo de proceso es un componente flexible de MSF que se ha utilizado con éxito para mejorar el control del proyecto, minimizar el riesgo, mejorar la calidad del producto y aumentar la velocidad de desarrollo.
Las cinco fases del modelo de proceso lo hacen lo suficientemente flexible para ser utilizado en cualquier proyecto de tecnología, ya sea desarrollo de aplicaciones, implementación de infraestructura o una combinación de los dos.

## Slide 50: Modelo de proceso y de equipo
La integración del modelo de proceso con el modelo de equipo hace una combinación formidable para el éxito del proyecto si se inculca de manera efectiva en una organización. En conjunto, brindan hojas de ruta flexibles pero definidas para la entrega exitosa de proyectos que toman en cuenta la singularidad de la cultura de una organización, los tipos de proyectos y las fortalezas del personal.

## Slide 51: Actividad
¿Que similitudes hay entre la metodología RUP y el Marco de Soluciones de Microsoft?